| CÔNG TY CP ĐTXD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: 09102026-01/TTr/EC-YS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | BCH Yên Sở |
| Tên gói thầu: | Dự án NOXH Yên Sở |
| Nội dung: | Báo cáo kết quả đàm phán ngày 08/10/2026 và điều chỉnh điều kiện hợp đồng với Hoàng Minh (đào đất, vận chuyển mùn khoan, đổ thải) - NOXH Yên Sở |

Căn cứ:

- - Căn cứ Hợp Đồng Tổng Thầu Thi Công Xây Dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16/7/2026 và chỉ dẫn kỹ thuật của Dự án NOXH Yên Sở.

- - Căn cứ Tờ trình số 29092026-01/TTr/EC-YS ngày 29/09/2026 về việc phê duyệt đơn vị thi công công tác đất - NOXH Yên Sở đã được phê duyệt;

- - Căn cứ kết quả làm việc với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Minh ngày 08/10/2026.

- 1. Nội dung

- Sau khi được Giám đốc phê duyệt Tờ trình số 01 về đơn vị đào đất, vận chuyển mùn khoan, đổ thải và đàm phán với Hoàng Minh ngày 08/10/2026, hai bên thống nhất các nội dung như sau:

- Phạm vi: Thu gom, xử lý đất thải, mùn khoan cọc khoan nhồi (Scope của Hà Quỳnh thực hiện chậm, hoặc không thực hiện)

- - Bãi đổ:

- + Công ty Hoàng Minh đã làm việc với Công ty CP Xử lý chất thải xây dựng và Đầu tư phát triển môi trường Hà Nội (Bãi tiếp nhận, xử lý chôn lấp phế thải xây dựng Nguyên Khê địa điểm Xuân Nộn - Đông Anh – Hà Nội)

+ Phần đào móng, trung chuyển và vận chuyển đất đào, đất trạc đến bãi đổ theo quy định Pháp luật.

- 2. Đề nghị/ Đề xuất

- - Các điều kiện tạm ứng, thanh toán theo tờ trình đã được duyệt

- - Bổ sung thêm Tạm ứng chi phí đổ thải:

- + Bãi đổ thải Nguyên Khê chỉ tiếp nhận đất khi được thanh toán phí đổ thải trước khi tiếp nhận.

- + Hàng tháng sau khi hai bên thống nhất khối lượng đất được xử lý đúng tiêu chuẩn tại bãi đổ và có phiếu xác nhận khối lượng của bãi đổ Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B chi phí bãi đổ như sau: Giá trị tạm ứng mỗi đợt = Khối lượng đất đổ thải được xác nhận × 25.000 đồng/m³ (đơn giá phí đổ thải ). Ví dụ: 10.000 m³ × 25.000 đồng/m³ = 250.000.000 đồng.

- 3. Đề nghị/ Đề xuất

- Ký Hợp đồng nguyên tắc với Hoàng Minh, sau khi Hoàng Minh có Hợp đồng với bãi đổ thì tiến hành ký Hợp đồng Hợp đồng kinh tế.

- 4. Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư  		Cty E&C 		Thầu phụ □		Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu:  Có □		 Không  □

- 5. Đơn vị hạch toán:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Kính mong Lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt. Trân trọng cảm ơn./.

| Tổng Giám Đốc | Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư và Văn phòng Vũ Bá Đạt | Phụ trách Ban XD Nguyễn Duy Quang |
| --- | --- | --- |
| Phòng QLKT Ninh Thị Hồng | Ban XD - Phòng QS Phụ trách QS Cán bộ QS Phạm Thu Hằng Tạ Văn Thùy | BCH Yên Sở Nguyễn Hiếu Thảo |