# CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

# PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 03

# của Hợp đồng Tổng thầu thi công xây dựng số

# 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH

# CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của nước CHXHCN Việt Nam.

- Căn cứ Hợp đồng Tổng thầu thi công xây dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16/7/2026 về việc thực hiện Gói thầu Tổng thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị tòa CT1.2; CT2.1; CT2.2; CT2.3 – Dự án  Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội;

- Căn cứ Bảng dự toán thiết kế do Tư vấn thiết kế lập;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các Bên.

Hôm nay, ngày      tháng     năm 2026 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và An ninh Công nghệ IFT, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

I. CHỦ ĐẦU TƯ: LIÊN DANH NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH VÀ AN NINH CÔNG NGHỆ IFT VÀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
TIỀN PHONG (Sau đây gọi tắt là Bên A hoặc Chủ đầu tư)

I.1 Nhà đầu tư thứ nhất:

| Tên công ty | : | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ AN NINH CÔNG NGHỆ IFT |
| --- | --- | --- |
| Đại diện | : | Ông Nguyễn Hải Tùng |
| Chức vụ | : | Tổng giám đốc |
| Địa chỉ trụ sở chính | : | Tầng 3, Toà nhà TSG Lotus Sài Đồng, số 190 phố Sài Đồng, phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội |
| Điện thoại | : |  |
| Số tài khoản | : | 8691199999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh |
| Mã số thuế | : | 0104990961 |

I.2 Nhà đầu tư thứ hai:

| Tên công ty | : | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TIỀN PHONG |
| --- | --- | --- |
| Đại diện | : | Ông Lê Tuấn Hùng |
| Chức vụ | : | Giám đốc |
| Địa chỉ trụ sở chính | : | Tầng 2, toà nhà N03 – T4, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| Số tài khoản | : | 8670074232 tại BIDV Hà Đông |
| Mã số thuế | : | 0109562141 |

II. TỔNG THẦU THI CÔNG: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ
TẦNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG (Sau đây gọi tắt là Bên B hoặc Tổng thầu)

II.1 Thành viên liên danh thứ nhất:

| Tên công ty | : | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C (VNCN E&C) |
| --- | --- | --- |
| Đại diện | : | Ông Nguyễn Duy Quang |
| Chức vụ | : | Tổng Giám đốc |
| Địa chỉ trụ sở chính | : | Tầng 18, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| Điện thoại | : | (04).3776.5888 |
| Số tài khoản | : | 0491001572401 tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long |
| Mã số thuế | : | 0102261441 |

II.2 Thành viên liên danh thứ hai:

| Tên công ty | : | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG |
| --- | --- | --- |
| Đại diện | : | Ông Nguyễn Hồng Sơn |
| Chức vụ | : | Tổng Giám đốc |
| Trụ sở | : | Lô E83 khu đô thị Tân Hồng Đông Ngàn, Phường Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. |
| Điện thoại | : | 0355.876.679 |
| Tài khoản số 1 | : | 8696109999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội. |
| Tài khoản số 2 | : | 203 202 6688 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ |
| Mã số thuế | : | 2301166820 |

# Sau khi bàn bạc, các Bên thống nhất ký Phụ lục hợp đồng số 03 của Hợp đồng Tổng thầu thi công xây dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16 tháng 07 năm 2026 với các nội dung sau:

# I. NỘI DUNG CỦA PHỤ LỤC

Bên A và Bên B thống nhất Điều chỉnh mục 9.4 và 9.5a - Điều 9 của Hợp đồng Tổng thầu số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH, cụ thể như sau:

Đối với mục 9.4 (về việc tạm ứng):

Thay thế nội dung “- Sau khi hợp đồng được ký kết, Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền 539.202.810.374 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi chín tỷ, hai trăm linh hai triệu, tám trăm mười nghìn, ba trăm bảy mươi tư đồng), tương đương 30% giá trị Hợp đồng (không bao gồm chi phí dự phòng) vào tài khoản đồng sở hữu của Bên B để bên Bên B triển khai thi công.” bằng nội dung sau:

Chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho Tổng thầu theo tiến độ thi công thực tế của các hạng mục (các Bên thống nhất tạm chia gói thầu hành các hạng mục như bảng sau):

- Hạng mục: Cọc khoan nhồi (Bao gồm thi công cọc thí nghiệm và cọc đại trà).

- Hạng mục: Phần ngầm (móng đến cốt +0.0).

- Hạng mục: Kết cấu phần thân.

- Hạng mục: Xây thô và hoàn thiện.

- Hạng mục: Cơ điện (M&E).

- Hạng mục: Phòng cháy chữa cháy.

- Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt thiết bị.

- Hạng mục: Các hạng mục khác (nếu có).

Mỗi hạng mục vào triển khai thi công, các bên sẽ ký phụ lục để xác định giá trị của hạng mỗi mục trên cơ sở dự toán thiết kế hoặc dự toán đã được phê duyệt. Sau khi ký phụ lục giá Chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho Tổng thầu 20% giá trị của hạng mục;

Đối với mục 9.5 (về việc thanh toán):

Thay thế toàn bộ mục a) - Khoản 9.5 - Điều 9 bằng nội dung sau:

- Các bên thống nhất không giới hạn số lần thanh toán khối lượng hoàn thành của Tổng thầu.

- Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện hợp đồng Tổng thầu thi công có quyền đề nghị Chủ đầu tư thanh toán phần công việc hoàn thành của mình với điều kiện phần giá trị công việc hoàn thành mỗi đợt thanh toán không nhỏ hơn 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

- Tỷ lệ thanh toán mỗi đợt đến 90% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu xác nhận (bao gồm cả tiền tạm ứng).

Điều chỉnh điểm ii. của mục b) Hồ sơ thanh toán – Hồ sơ thanh toán các đợt của Điều khoản 9.5 “Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục Công trình theo từng giai đoạn (Theo mẫu biểu quy định).” bằng “Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành tương ứng với mỗi đợt thanh toán (theo biểu mẫu quy định).”

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Các điều khoản và điều kiện khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Phụ lục này của Hợp đồng Tổng thầu thi công xây dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16 tháng 07 năm 2026 được giữ nguyên, không thay đổi.

Phụ lục hợp đồng số 03 là một phần không tách rời của Hợp đồng Tổng thầu thi công xây dựng số 01/2026/HĐTTXL/LDIFT-TP & LD VNCNEC-VH ngày 16 tháng 07 năm 2026.

Phụ lục hợp đồng này làm thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 04 bản để thực hiện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

| ĐẠI DIỆN BÊN A |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ AN NINH CÔNG NGHỆ IFT | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TIỀN PHONG |
| ĐẠI DIỆN BÊN B |  |
| CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C (VNCN E&C) | CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG |