| CÔNG TY CP ĐT XD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: /TTr/EC-BDD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày .. tháng 12 năm 2025 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | Ban xây dựng dân dụng |
| Tên dự án: | Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà xã hội cho cán bộ chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội |
| Nội dung: | Thi công công tác đất cho dự án Yên Sở |

Căn cứ:

Căn cứ vào tình hình thực tế của Dự án.

Căn cứ vào tình hình thương thảo hợp đồng giữa Ban Dân Dụng và nhà thầu phụ

- Nội dung chi tiết

Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc yêu cầu Ban XD tổ chức thi công dự án Yên Sở, Ban XDDD đã liên hệ tìm kiến các nhà thầu phụ thi công công tác đất, hiện tại có nhà thầu Việt Hùng đang thi công hạng mục công tác đất cho dự án Metro Hà Nội đủ năng lực thi công cho dự án Yên Sở vì vậy Ban Dân Dụng kính trình lãnh đạo phê duyệt phương án ký hợp đồng thi công công tác đất cho dự án, cụ thể như sau:

| STT | Chi tiết công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (chưa VAT) | Thành tiền (chưaVAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nạo vét bùn | m3 | 11,528 | 120,000 | 1,383,360,000 |
| 2 | San lấp mặt bằng (đất) | m3 | 7,184 | 150,000 | 1,077,615,000 |
| 3 | Đào đất | m3 | 66,192 | 100,000 | 6,619,245,000 |
| 4 | Lấp trả đất tận dụng | m3 | 3,592 | 120,000 | 2,978,400,000 |
| 6 | Lấp trả cát | m3 | 3,592 | 320,000 | 1,149,456,000 |
| 5 | Đổ thải | m3 | 70,090 | 45,000 | 3,154,061,000 |
|  | Tổng chưa VAT |  |  |  | 13,814,772,000 |
|  | Thuế VAT (tạm tính 10%) |  |  |  | 1,381,477,200 |
|  | Tổng đã bao gồm VAT |  |  |  | 15,196,249,200 |

Khối lượng công việc được nên trong biểu giá trên được xem là khối lượng tạm tính và sẽ không được coi là những khối lượng thực tế và đúng của công việc mà bên Việt Hùng phải thực hiện. Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tết hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu hợp lệ theo đúng quy định.

  - Tiến độ thi công và các thông tin khác:

- Tổng tiến độ thi công … ngày từ khi nhận được tiền tạm ứng và BĐH bàn giao mặt bằng.

Chi tiết phương án triển khai như file đính kèm:

2. Điều kiện thanh toán và các nội dung khác:

2.1 Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng:

2.1.1 Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng

a. Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện không hủy ngang của Ngân hàng Thương mại trog nước được bên A chấp thuận

b. Đồng tiền bảo lãnh: Đồng tiền Việt nam

c. Giá trị thực hiện bảo lãnh Hợp đồng: Bằng 3% giá trị Hợp đồng

d. Thời hạn thực hiện bảo lãnh: Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực kể từ ngày phát hành bảo lãnh đến hết 28 ngày sau ngày Bên A cấp cho Bên B chứng chỉ hoàn thành cuối cùng của công trình. Nếu các điều khoản của bảo lãnh có ghi rõ ngày hết hạn và Bên B vẫn chưa nhận được chứng chỉ hoàn thành cuối cùng của công trình thì vào thời điểm 28 ngày trước hết hạn Bảo lãnh, thì Bên B phải gia hạn Bảo lãnh cho đến hết 28 ngày sau ngày hai bên ký biên bản bàn giao hoàn thành hạng mục của hợp đồng. Trường hợp Bên B không gia hạn theo các quy định này thì coi như vi phạm Hợp Đồng.

e. Thời hạn nộp bảo lãnh: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng.

f. Mẫu bảo lãnh: Theo mẫu do bên A cấp đính kèm hợp đồng này

2.1.1 Bảo lãnh tiền tạm ứng

a. Hình thức bảo lãnh: Bảo lãnh vô điều kiện không hủy ngang của Ngân hàng Thương mại trog nước được bên A chấp thuận

b. Đồng tiền bảo lãnh: Đồng tiền Việt nam

c. Giá trị bảo lãnh tạm ứng: Tương ứng với giá trị tạm ứng. Giá trị bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ được thu hồi theo các đợt thanh toán khi khối lượng hoàn thành (tỷ lệ thu hồi 12.5%) và được thu hồi hết chậm nhất khi thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị Hợp đồng.

d. Thời hạn thực hiện bảo lãnh: Bảo lãnh tiền tạm ứng có hiệu lực đến hết 28 ngày sau ngày Bên A thu hồi hết số tiền đã tạm ứng cho Bên B. Nếu các điều khoản của Bảo lãnh có ghi rõ ngày hết hạn và Bên A vẫn chưa thu hồi hết tạm ứng vào thời điểm 28 ngày trước khi hết hạn Bảo lãnh, thì Bên B phải gia hạn Bảo lãnh cho đến hết 28 ngày sau ngày Bên A thu hồi hết tạm ứng. Trường hợp Bên B không gia hạn theo các quy định này coi như vi phạm Hợp đồng.

e. Thời hạn nộp bảo lãnh: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng hoặc trước thời điểm gửi đề nghị tạm ứng.

f. Mẫu bảo lãnh: Theo mẫu do bên A cấp đính kèm hợp đồng này

2.2 Điều khoản thanh toán:

2.2.1 Tiền tệ thanh toán: Đồng tiền Việt Nam.

2.2.2 Thanh toán tạm ứng:

a. Tỷ lệ tạm ứng 10% giá trị hợp đồng của dự án Yên Sở tưng ứng với …………. đồng, Bên A sẽ tạm ứng cho Bên trong vòng 21 ngày sau khi 2 bên ký kết hợp đồng, Bên A nhận được bảo lãnh tạm ứng hợp lệ từ Bên B và nhận được tiền tạm ứng từ Chủ đầu tư.

b. Tỷ lệ thu hồi tạm ứng: 12.5% giá trị mỗi đợt thanh toán giữa kỳ.

2.2.3 Thanh toán định kỳ:

Thanh toán giữa kỳ được thực hiện back to back theo Hợp đồng Chính, trong vòng 7 ngày sau khi Bên A nhận được tiền thanh toán từ Chủ đầu tư tương ứng với khối lượng hoàn thành do bên B thực hiện có trong phiếu giá thanh toán giữa kỳ mà Tư vấn giám sát xác nhận cho Bên A

Sau khi bên A nhận được tiền thanh toán từ Chủ đầu tư, Bên A sẽ xác nhận giá trị thanh toán cho Bên B đến 100% giá trị khối lượng hoàn thành tương ứng với khối lượng công việc mà bên B đã hoàn thành, tuy nhiên số tiền Bên B nhận được sẽ là sau khi Bên A trừ 5% tiền giữ lại bảo hành, 12.5% tiền thu hồi tạm ứng, các khoản khấu trừ khác (nếu có) tương ứng với giá trị tùng đợt thanh toán.

Hồ sơ thanh toán Bên B nộp cho Bên A bao gồm:

- Hồ sơ quản lý chất lượng: Hồ sơ pháp lý; hồ sơ vật liệu; hồ sơ thiêt bị nhân lực; hồ sơ biên bản nghiệm thu các công việc; hồ sơ nhật ký thi công xây dựng công trình được Tư vấn giám sát xác nhận.

- Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành được Bên A nhận.

- Bảng tính giá trị khối lượng hoàn thành được Bên A xác nhận.

- Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán được Bên A xác nhận.

- Hóa đơn VAT hợp lệ

2.2.4 Thanh toán cuối cùng:

Sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ các công việc của hợp đồng được Tư vấn đồng ý ký biên bản chuyển giai đoạn thi công, Bên B đã bàn giao lại cho Bên A để thi công các hạng mục tiếp theo, Bên A sẽ thanh toán nốt giá trị còn lại (5% tiền giữ lại bảo hành công trình) cho Bên B, với điều kiện Bên B, phải trình cho Bên A đầy đủ các hồ sơ sau:

- Chứng chỉ chứng nhận hoàn thành cuối cùng do Bên A cấp.

- Bảng tính giá trị đề nghị quyết toán được Bên A xác nhận.

- Bản thanh lý hợp đồng

- Hóa đơn VAT hợp lệ.

2.2.5 Thời hạn thanh toán

Thanh toán trong vong 7 ngày kể từ khi nhận được các hồ sơ thanh toán hợp lệ.

- Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư  □		Cty E&C 		Thầu phụ □		Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu:  Có □		 Không  □

- Đơn vị hạch toán chi phí phát sinh thay đổi:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Kính mong Lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Trân trọng cảm ơn./.

| GIÁM ĐỐC CÔNG TY | BỘ PHẬN QUẢN LÝ |  | BỘ PHẬN TRÌNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phó GĐ tài chính Vũ Bá Đạt |  | Ban Dân Dụng Nguyễn Duy Quang |
| Phòng QLKT Ninh Thị Hồng | Phòng MS Phan Văn Giang | Phòng QLTB Nguyễn Thái Thành | Phòng QS Phụ trách Người lập Phạm T.Hằng |