| CÔNG TY CP VNCN E&C CORP ===== Số: 20260605-01/TTr/NOXHYENSO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty CP VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | Ban điều hành dự án Nhà ở Xã hội Yên Sở |
| Tên công trình: | Nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an) tại ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị H2-4, Phường Yên Sở, Thành phố Hà Nội – Phần nhà ở xã hội |
| Nội dung: | Thay đổi giá trị Hợp đồng cọc khoan nhồi (do thay đổi thiết kế và Ngân hàng phát hành bảo lãnh của công ty hà Quỳnh) và Ngân hàng phát hành bảo lãnh của Hà Quỳnh |

Nội dung báo cáo:

Trong báo cáo số 20260616-01/BC/NOXHYENSO ngày 16/06/2026 , Giám đốc đã phê duyệt  Đơn vị thi công cọc Khoan nhồi là Công ty Hà Quỳnh

Tuy nhiên, để chính thưc ký kết Hợp đồng với Hà Quỳnh, Ban XD báo cáo Giám đốc xem xét phê duyệt các nội dung  sau:

- Hiện nay thiết kế giảm số lượng cọc (từ 336 cọc nay giảm còn 268 cọc) nên giá trị hợp đồng cũng điều chỉnh tương ứng như sau:

- Giá trị hợp đồng đã duyệt: 35,197,805,428  đồng (chưa VAT)

- Giá trị hợp đồng điều chỉnh:

Giá trị điều chỉnh giảm là do thay đổi khối lượng thiết kế, các đơn giá đã được duyệt giữ nguyên.

- Về ngân hàng phát hành bảo lãnh cho cọc khoan nhồi: Công ty Hà Quỳnh thông báo tài sản đảm bảo để phát hành bảo lãnh của họ đều nằm ở hai Ngân Hàng MSB, TPBank .

Vậy kính đề nghị Giám đốc đồng ý để Hà Quỳnh phát hành bảo lãnh của Ngân Hàng MSB hoặc TPBank

Kính mong Lãnh đạo công ty xem xét và giải quyết ./.

Trân trọng cảm ơn./.

| Tổng Giám Đốc | Phó Tổng Giám đốc Vũ Bá Đạt | Phụ trách Ban XDDD Nguyễn Duy Quang | Phòng QS Phụ trách QS Cán bộ QS Phạm Thu Hằng |
| --- | --- | --- | --- |