| CÔNG TY CP VNCN E&C CORP ===== Số: 2107/BC/NOXHYENSO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== TP. Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Về việc: Thẩm tra biện pháp thi công

Kính gửi: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

Trong Tờ trình số 1307/ TTr/EC-BDD ngày 13/07/2026 về việc lựa chọn và phê duyệt đơn vị thẩm tra biện pháp thi công (Phần chung, phần ngầm, phần thân +MEP) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT (CT2.1, CT2.2, CT2.3) tại Dự án NOXH Yên Sở bao gồm:

- BPTC phần chung (Bố trí mặt bằng chung, Hệ thống kỹ thuật tạm, lắp dựng tháo dỡ thiết bị thi công: cẩu tháp, vận thăng, an toàn…)

- BPTC phần ngầm (Thẩm tra BPTC cọc, đào đất semi topdown gồm cừ larsen, văng chống Kingsport, sàn đạo, thi công kết cấu, thi công hoàn thiện…)

- BPTC phần thân + MEP (Thẩm tra BPTC thi công kết cấu, thi công hoàn thiện, giáo bao che, MEP, Biện pháp cẩu lắp các thiết bị nặng, biện pháp giá đỡ, neo giữ, sàn thao tác…)

Theo đó giám đốc đã phê duyệt Mục 2. Thẩm tra BPTC phần ngầm. Chưa đồng ý phần thẩm tra BPTC phần chung, BPTC phần thân +MEP.

Ban Xây dựng xin được báo cáo như sau:

- Theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và thi công công trình xây dựng (Nghị định 06/2021/NĐ-CP), hồ sơ Biện pháp thi công không bắt buộc phải thuê đơn vị tư vấn thẩm tra độc lập đối với mọi công trình, TVGS và chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt trước khi nhà thầu triển khai thi công.

- Theo quy định về an toàn, các công tác thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đòi hỏi tính toán phức tạp: Hố đào sâu phần ngầm, móng cẩu tháp, hệ đà giáo, giàn giáo chịu lực, cẩu lắp thiết bị/ kết cấu siêu trường siêu trọng… cần phải thẩm tra biện pháp thi công.

Theo các quy định trên thì việc thẩm tra BPTC phần chung và BPTC thân+ MEP không bắt buộc phải thẩm tra như Giám đốc phê duyệt.

Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 15/07/2026 VNCN E&C có trình biện pháp thi công cọc khoan nhồi để Chủ đầu tư để phê duyệt, Mr.Cường IFT có yêu cầu toàn bộ biện pháp thi công phải được thẩm tra. (Cho phép nhà thầu thi công công tác cọc khoan nhồi. Tuy nhiên, cần hoàn thiện việc thẩm tra biện pháp thi công phần cọc khoan nhồi trước khi thi công phần đào đất hố móng).

Mặt khác, do đặc thù dự án là NOXH, yếu tố an toàn pháp lý nhạy cảm hơn so với các công trình nhà ở thương mại thông thường.

Năng lực đơn vị thẩm tra:

- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Mã số 0107442787 đăng ký lần đầu ngày 20/05/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04/12/2023

- Về năng lực của đơn vị thẩm tra: Đơn vị thẩm tra đã cung cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HAN-00058412 cấp ngày 20/5/2016. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/7/2026, theo điểm g khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt năm 2025, quy định về cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức đã được bãi bỏ, chuyển từ cơ chế "tiền kiểm" sang "hậu kiểm". Theo Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ, việc quản lý năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, trong đó tổ chức tự công khai thông tin năng lực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã kê khai; cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo cơ chế hậu kiểm.( Chi tiết kê khai năng lực đính kèm)

- Đơn vị thẩm tra có ít nhất 02 cá nhân có Chứng chỉ hành nghề Hạng I tương ứng cho MỖI BỘ MÔN thiết kế Khoản 1 Điều 104 Nghị định quy định chi tiết Luật Xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng. (Thông tin đính kèm)

- Đơn vị thẩm tra đã từng thực hiện ít nhất 01 công trình cấp I tương ứng (Thông tin dự án đính kèm)

Điều kiện thanh toán: Chia thành 2 đợt:

- Đợt 1: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và Bên B xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) hợp lệ, Bên A thanh toán cho Bên B 50% giá trị Hợp đồng, tương ứng với giá trị thực hiện của khối lượng thẩm tra Biện pháp thi công (BPTC) phần ngầm.

- Đợt 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, bao gồm bản chính thức Báo cáo thẩm tra Biện pháp thi công (BPTC) phần ngầm do Bên B phát hành và hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) hợp lệ, Bên A thanh toán cho Bên B 50% giá trị Hợp đồng còn lại, tương ứng với 100% khối lượng công việc đã hoàn thành.

Căn cứ hồ sơ do đơn vị tư vấn cung cấp và thông tin công khai trên Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 212/2026/NĐ-CP, đơn vị đáp ứng điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra biện pháp thi công đối với công trình cấp I theo quy định của pháp luật hiện hành

Vậy, kính đề nghị Giám đốc chấp thuận:

- Ký hợp đồng tư vấn với Công ty CP Tư vấn và đầu tư BCBC về việc thẩm tra Biện pháp thi công Phần ngầm cho các tòa CT1.2 và CT2 (gồm CT2.1, CT2.2 và CT2.3) như Giám đốc đã duyệt.

- Đối với công tác thẩm tra Mục 1 (Biện pháp thi công phần chung) và Mục 3 (Phần thân và hệ thống MEP), Ban Xây dựng sẽ tiếp tục đề xuất, trình phê duyệt trong giai đoạn tiếp theo khi có yêu cầu bắt buộc từ Chủ đầu tư hoặc các bên liên quan.

Chi tiết báo giá, dự thảo hợp đồng, hồ sơ năng lực của nhà thầu và tờ trình số 1307/TTr/EC-BDD ngày 13/07/2026 đính kèm.

Kính mong Lãnh đạo công ty xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn.

| Tổng Giám Đốc | Phó Tổng Giám đốc Vũ Bá Đạt | Phụ trách Ban XD Nguyễn Duy Quang |
| --- | --- | --- |
|  | Phụ trách QS Phạm Thu Hằng | Cán bộ QS Nông Ngọc Khánh |