| CÔNG TY CP VNCN E&C CORP ===== Số: 2107/BC/NOXHYENSO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== TP. Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kính gửi: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

Theo ý kiến Giám đốc trong Tờ trình số 1307/ TTr/EC-BDD ngày 13/07/2026 về việc lựa chọn và phê duyệt đơn vị thẩm tra biện pháp thi công (Phần chung, phần ngầm, phần thân +MEP) cho khối nhà ở xã hội CT1.2 và CT2 (gồm CT2.1, CT2.2, CT2.3) tại Dự án NOXH Yên Sở bao gồm:

- BPTC phần chung (Bố trí mặt bằng chung, Hệ thống kỹ thuật tạm, lắp dựng tháo dỡ thiết bị thi công, an toàn)

- BPTC phần ngầm (Thẩm tra BPTC cọc, đào đất semi topdown, thi công kết cấu, thi công hoàn thiện)

- BPTC phần thân + MEP (Thẩm tra BPTC thi công kết cấu, thi công hoàn thiện, MEP, Biện pháp cẩu lắp các thiết bị nặng, biện pháp giá đỡ, neo giữ, sàn thao tác)

Trong tờ trình giám đốc chỉ phê duyệt phần thẩm tra BPTC phần ngầm và không phê duyệt thẩm tra BPTC phần chung, BPTC phần thân +MEP.

Ban Xây dựng xin được giải trình như sau:

- Theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và thi công công trình xây dựng (Nghị định 06/2021/NĐ-CP), hồ sơ Biện pháp thi công không bắt buộc phải thuê đơn vị tư vấn thẩm tra độc lập đối với mọi công trình, TVGS và chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt trước khi nhà thầu triển khai thi công.

- Theo quy định về an toàn, các công tác thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đòi hỏi tính toán phức tạp: Hố đào sâu phần ngầm, móng cẩu tháp, hệ đà giáo, giàn giáo chịu lực, cẩu lắp thiết bị/ kết cấu siêu trường siêu trọng… cần phải thẩm tra biện pháp thi công.

Theo các quy định trên thì việc thẩm tra BPTC phần chung và BPTC thân+ MEP không bắt buộc phải thẩm tra như Giám đốc phê duyệt.

Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 15/07/2026 VNCN E&C có trình biện pháp thi công cọc khoan nhồi để Chủ đầu tư để phê duyệt, Mr.Cường IFT có yêu cầu toàn bộ biện pháp thi công phải được thẩm tra. (Cho phép nhà thầu thi công công tác cọc khoan nhồi. Tuy nhiên, cần hoàn thiện việc thẩm tra biện pháp thi công phần cọc khoan nhồi trước khi thi công phần đào đất hố móng)

Do tính chất pháp lý của công trình NOXH có yêu cầu chặt chẽ và mức độ rủi ro cao hơn so với các công trình nhà ở thông thường, đồng thời theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Ban Xây dựng đề xuất lựa chọn Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư BCBC thực hiện dịch vụ thẩm tra Biện pháp thi công phần ngầm cho các tòa CT1.2 và CT2 (gồm CT2.1, CT2.2 và CT2.3). Đối với công tác thẩm tra Biện pháp thi công phần chung, phần thân và hệ thống MEP, Ban Xây dựng sẽ tiếp tục đề xuất, trình phê duyệt trong giai đoạn tiếp theo khi có yêu cầu bắt buộc từ Chủ đầu tư hoặc các bên liên quan.

Chi tiết báo giá, dự thảo hợp đồng, hồ sơ năng lực của nhà thầu và tờ trình số 1307/TTr/EC-BDD ngày 13/07/2026 đính kèm.

Kính mong Lãnh đạo công ty xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn.

| Tổng Giám Đốc | Phó Tổng Giám đốc Vũ Bá Đạt | Phụ trách Ban XD Nguyễn Duy Quang |
| --- | --- | --- |
|  | Phụ trách QS Phạm Thu Hằng | Cán bộ QS Nông Ngọc Khánh |