| CÔNG TY CP ĐT XD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: 0907/TTr/EC-BDD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2026 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | Ban xây dựng dân dụng |
| Tên gói thầu: | Dự án nhà ở xã hội Yên Sở |
| Nội dung: | Đề xuất phương án huy động container vệ sinh cho Dự án nhà ở xã hội Yên Sở, thuê nhà văn phòng |

Căn cứ:

Căn cứ vào tình hình thực tế của Dự án.

Báo giá của phòng QLTB cung cấp

- Nội dung chi tiết:

Theo nhu cầu sử dụng của dự án và báo giá của phòng QLTB cung cấp, Ban Xây dựng xin kính trình phương án thuê văn phòng làm việc và huy động container vệ sinh công trường. Chi tiết phương án triển khai như sau:

- Chi phí thuê nhà làm văn phòng làm việc:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | KL | T h á n g | PA sử dụng cont |  |  |  |  |  | PA thuê nhà dân (4.5 tầng x 50m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mua mới |  |  | Thuê 12 tháng |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá |  | Thành tiền | Đơn giá |  | Thành tiền |
| 1 | Container văn phòng 40ft | cái | 2 | 12 | 100,000,000 | 200,000,000 | 3,900,000 |  | 93,600,000 | 22,200,000 |  | 264,000,000 |
| 2 | Vận chuyển và cẩu hạ cont | lượt | 4 |  | 5,500,000 | 22,000,000 | 6,000,000 |  | 24,000,000 |  |  |  |
| 3 | Chi phí làm nền, cầu thang, mái che, ngăn phòng Y tế (Chi tiết đính kèm) | gói | 1 |  | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 |  | 35,000,000 | - |  | - |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 257,000,000 |  |  | 152,600,000 |  |  | 264,000,000 |
| Thuế VAT/ Thuế TNCN (tạm tính 10%) |  |  |  |  |  | 25,700,000 |  |  | 15,260,000 |  |  | 26,400,000 |
| Tổng giá trị (gồm thuế VAT) |  |  |  |  |  | 282,700,000 |  |  | 167,860,000 |  |  | 290,400,000 |

Ban dân dụng đề xuất phương án thuê 02 container 12 tháng để làm văn phòng tạm trong khi thi công phần ngầm. Sau khi dự án hoàn thiện xong tầng 1 sẽ trả container và di rời văn phòng vào tầng 1 của khối NOXH.

- So sánh phương án mua và thuê container WC công trường (24 tháng)

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Tháng | PA mua cont |  |  |  | PA thuê cont |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Á Châu |  | Tân Phong |  | Lisocon |  |
|  |  |  |  |  | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Container vệ sinh 10ft có bồn chứa | cái | 1 | 24 | 86,000,000 | 86,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 4,200,000 | 100,800,000 |
| 2 | Vận chuyển và cẩu hạ cont vệ sinh | lượt | 1 | 24 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  | 90,000,000 |  | 78,500,000 |  | 105,300,000 |
| Thuế VAT 8% |  |  |  |  |  | 7,200,000 |  | 6,280,000 |  | 8,424,000 |
| Tổng giá trị (gồm thuế VAT) |  |  |  |  |  | 97,200,000 |  | 84,780,000 |  | 113,724,000 |

Ban dân dụng đề xuất phương án mua 1 cont vệ sinh của NCC Tân Phong (phòng QLTB ký hợp đồng mua bán). Thời gian giao hàng từ 7-15 ngày từ ngày ký hợp đồng hoặc nhận được đơn đặt hàng.

Tổng giá trị mua container là: 84,780,000 vnđ.

- Điều kiện thanh toán và các nội dung khác

- +   Phòng QLTB ký hợp đồng mua bán với NCC container Tân Phong.

- +   Hồ sơ thanh toán + hóa đơn chứng từ hợp lệ.

- +   Thời gian giao hàng sau 7-15 ngày sau khi nhận được tiền tạm ứng.

- +   Ban xây dựng làm hợp đồng thuê nhà với chủ nhà.

- Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư  □		Cty E&C 		Thầu phụ □		Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu:  Có □		 Không  □

- Đơn vị hạch toán:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Kính mong Lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

| Tổng Giám Đốc | Phó Tổng Giám đốc | Phòng QLKT | Phụ trách Ban XDDD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vũ Bá Đạt | Ninh Thị Hồng | Nguyễn Duy Quang |
|  | Phụ trách QS | Cán bộ QS | BĐH Yên Sở |
|  | Phạm Thu Hằng | Nông Ngọc Khánh | Nguyễn Xuân Tùng |