| CÔNG TY CP VNCN E&C CORP ===== Số: 20260617-01/BC/NOXHYENSO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== TP. Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kính gửi: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C

Theo ý kiến Giám đốc trong Tờ trình số 0806/TTr/EC-BDD ngày 08/6/2026 về việc lựa chọn và phê duyệt nhà thầu thi công hạng mục thí nghiệm vật liệu (cát, đá, sỏi,bê tông,…) chưa bao gồm các thí nghiệm chuyên ngành (siêu âm, koden, khoan lõi, nén tĩnh) của hạng mục cọc khoan nhồi tại Dự án NOXH Yên Sở.

Hiện nay, do chưa có thiết kế chính thức, BXD chưa tính toán được khối lượng thí nghiệm cho toàn bộ công trình. Mà chỉ tính toán suy luận được khối lượng và chi phí của hạng mục cọc khoan nhồi. Ước tính giá trị cho toàn bộ ba phần việc:

| STT | Giá trị hạng mục thí nghiệm | Thành tiền (chưa VAT) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thí nghiệm vật liệu | 380.348.000 |
| 1.1 | Thí nghiệm vật liệu cọc thí nghiệm | 12.869.000 |
| 1.2 | Thí nghiệm vật liệu cọc đại trà | 367.479.000 |
| 2 | Thí nghiệm siêu âm + Koden + Khoan lõi | 1.050.860.000 |
| 3 | Thí nghiệm nén tĩnh | 1.904.000.000 |
|  | Cộng Thí nghiệm cọc ước tính | 3.335.208.000 |

(Chi tiết ước tính như bảng đính kèm)

Để mua bê tông phục vụ công tác cọc thí nghiệm, Ban XD báo cáo Giám đốc Công ty phê duyệt ký Hợp đồng với Công ty CP Tư vấn kiểm định chất lượng công trình Việt Nam (Las-1670) như sau:

- Phạm vi công việc bao gồm: Thí nghiệm xi măng, cát, đá, phụ gia, nước, bentonite, thiết kế cốt thép, cấp phối và nén mẫu.

- Kí hợp đồng đơn giá cố định, khối lượng theo thực tế thực hiện.

(Trước mắt, VNCN chỉ thực hiện trước Mục 1.1 Cọc thí nghiệm tự ước tính giá trị khoảng: 12.896.000 VNĐ, chưa bao gồm VAT – Trong trường hợp thực hiện tiếp phần cọc đại trà hoặc các việc khác sẽ trình Giám đốc chấp thuận sau)  .

Chi tiết điều khoản thanh toán và các điều kiện khác như tờ trình số 0806/TTr/EC-BDD ngày 8/6/2026 đính kèm.

Trân trọng cảm ơn.

| Tổng Giám Đốc | Phó Tổng Giám đốc Vũ Bá Đạt | Phụ trách Ban XD Nguyễn Duy Quang |
| --- | --- | --- |
|  |  | Phòng QS Phụ trách QS Cán bộ QS Phạm Thu Hằng Nông Ngọc Khánh |