| CÔNG TY CP ĐT XD VÀ KT VNCN E&C ===== Số: 2307/TTr/EC-BDD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc ===== Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2026 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

| Kính gửi: | Lãnh đạo Công ty VNCN E&C |
| --- | --- |
| Bộ phận gửi: | Ban xây dựng dân dụng |
| Tên gói thầu: | Dự án nhà ở xã hội Yên Sở |
| Nội dung: | Đề xuất phương án mua container làm văn phòng và vệ sinh cho Dự án nhà ở xã hội Yên Sở |

Căn cứ:

Căn cứ vào tình hình thực tế của Dự án.

Báo giá của phòng QLTB cung cấp

- Nội dung chi tiết:

Theo nhu cầu sử dụng của dự án và báo giá của phòng QLTB cung cấp, Ban Xây dựng xin kính trình phương án mua container làm văn phòng làm việc và vệ sinh công trường. Chi tiết phương án triển khai như sau:

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | KL | Đơn vị cung cấp |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Á Châu |  |  | Lisocon |  |  |
|  |  |  |  | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | Đơn giá | Thành tiền | Thành tiền |
| 1 | Container văn phòng 40ft | cái | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 | Có thể cấp luôn | 120,000,000 | 120,000,000 | Dự kiến 15-20 ngày |
| 2 | Container văn phòng 20ft | cái | 1 | 55,000,000 | 55,000,000 | Dự kiến 10-12 ngày | 70,000,000 | 70,000,000 | Dự kiến 15-20 ngày |
| 3 | Container vệ sinh 10ft | cái | 1 | 86,000,000 | 86,000,000 | Dự kiến 10-12 ngày | 65,000,000 | 65,000,000 | Dự kiến 15-20 ngày |
| 4 | Vận chuyển và cẩu hạ cont |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 container văn phòng 40ft | lượt | 1 | 5,500,000 | 5,500,000 |  | 6,000,000 | 6,000,000 |  |
|  | 01 container văn phòng 20ft | lượt | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |  | 4,500,000 | 4,500,000 |  |
|  | 01 container vệ sinh 10ft | lượt | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |  | 4,500,000 | 4,500,000 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 254,500,000 |  |  | 270,000,000 |  |
| Thuế VAT |  |  |  |  | 25,450,000 |  |  | 27,000,000 |  |
| Tổng thành tiền (bao gồm VAT) |  |  |  |  | 279,950,000 |  |  | 297,000,000 |  |

Ban xây dụng đề xuất phương án mua 03 container : 1 container 10ft làm WC, 1 container 20ft và 1 container 40ft làm văn phòng với đơn vị cung cấp Á Châu Container.

- Điều kiện thanh toán và các nội dung khác

- +  Tạm ứng: Bên mua tạm ứng 50% giá trị hợp đồng để sau khi ký hợp đồng để đặt hàng bên B sản xuất.

- +  Thanh toán: Bên mua thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại sau khi bên B đã bàn giao đủ 03 container và xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho bên A hợp lệ.

- Nguồn kinh phí:

Chủ đầu tư  □		Cty E&C 		Thầu phụ □		Khác  □

Phương án kinh tế ban đầu:  Có □		 Không  □

- Đơn vị hạch toán:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

Kính mong Lãnh đạo Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

| Tổng Giám Đốc | Phó Tổng Giám đốc | Phòng QLKT | Phụ trách Ban XDDD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vũ Bá Đạt | Ninh Thị Hồng | Nguyễn Duy Quang |
|  | Phụ trách QS | Cán bộ QS | Dự án Yên Sở |
|  | Phạm Thu Hằng | Nông Ngọc Khánh | Nguyễn Hiếu Thảo |