CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Số:          /HĐ/VNCNE&C/KD

Về việc: Cung cấp điện nguồn thi công (từ TBA về tủ tổng) dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại Ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, phường Yên Sở, Thành Phố Hà Nội

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C phê duyệt;

Căn cứ nhu cầu, khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày     tháng      năm 2026, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C, chúng tôi gồm:

| BÊN A | : | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Người đại diện | : | Ông Nguyễn Duy Quang |  |  |  |
| Chức vụ | : | Tổng Giám Đốc |  |  |  |
| Địa chỉ | : | Tầng 18 Toà nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội |  |  |  |
| Điện thoại | : | 024 37765888 | Fax | : | 024 37765999 |
| Tài khoản | : | 0491001572401 tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long |  |  |  |
| Mã số thuế | : | 0102261441 |  |  |  |
| BÊN B | : | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KỸ THUẬT KD VIỆT NAM |  |  |  |
| Người đại diện | : | Ông Nguyễn Đăng Phong |  |  |  |
| Chức vụ | : | Tổng giám đốc |  |  |  |
| Địa chỉ | : | Số nhà 24 liền kề 20, KĐT mới Văn Khê, Phường Hà Đông, Hà Nội |  |  |  |
| Điện thoại | : | 024 3552 8328 |  |  |  |
| Tài khoản số 1 Tài khoản số 2 | : : | 2023 458 8888 Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPbank) – chi nhánh Nam Từ Liêm 8642 000 888 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Hà Đông |  |  |  |
| Mã số thuế | : | 0104725628 |  |  |  |

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

Điều 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Hợp đồng, những từ và cụm từ liệt kê dưới đây phải được viết hoa chữ cái đầu tiên và có những ý nghĩa như sau:

1.1. ''Hợp đồng'' có nghĩa là Hợp đồng này được ký giữa Bên A và Bên B, kể cả các phụ lục, các tài liệu kèm theo và điều tương tự có thể sửa đổi và bổ sung trong từng thời điểm, trên cơ sở của các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này.

1.2. “Dự án” có nghĩa là Dự án “Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại Ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, phường Yên Sở, Thành Phố Hà Nội ”

1.3. “Bên A” có nghĩa là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C.

1.4. “Bên B” có nghĩa là Công ty Cổ phần xây dựng & kỹ thuật KD Việt Nam.

1.5. “Ban điều hành” là đại diện cho Bên A để nghiệm thu bàn giao và sử dụng công trình .

1.7. “Công trường” có n

.ghĩa là địa điểm thi công xây dựng Công trình.

1.8. ''Hồ sơ thiết kế” có nghĩa là hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng Công trình đã được Bên A phê duyệt và cấp cho Bên B.

Điều 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

2.1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng và các tài liệu kèm theo Hợp đồng tại khoản 2.2 Điều này.

2.2. Các tài liệu kèm theo Hợp đồng là bộ phận không tách rời của Hợp đồng và thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu như sau:

a) Hợp đồng

b) Các Biểu chi tiết kèm theo Hợp đồng;

c) Báo giá của bên B

d) Hồ sơ thiết kế có liên quan;

e) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

3.1. Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thực hiện “cung cấp điện nguồn thi công (từ TBA về tủ tổng)” phục vụ thi công Dự án Xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại Ô đất C3-ODK3 và C3-ODK4 thuộc phân khu đô thị H2-4, phường Yên Sở, Thành Phố Hà Nội.

Phạm vi công việc được chia thành hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Bên B cung cấp và lắp đặt hệ thống cung cấp điện đạt 250Ampe, tiến độ theo điều 6 của Hợp đồng này.

Giai đoạn 1 sẽ thực hiện ngay khi Hợp đồng này được ký bởi hai bên. Giá trị được quy định bởi điều 9 của Hợp đồng này

+ Giai đoạn 2: Nâng công suất để cung cấp được tổng số 500Ampe, dự kiến sau giai đoạn 1 ba tháng.

Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện bằng một phụ lục của Hợp đồng này (“Phụ lục nâng công suất nguồn điện thi công”), giá trị khi đó sẽ được thỏa thuận bởi hai bên.

3.2. Nội dung thi công Công trình của Bên B quy định trong Hợp đồng này bao gồm từ việc cung cấp và sử dụng nhân công, máy và thiết bị thi công, vật liệu xây dựng và các yếu tố vật chất liên quan khác (nếu có) để tạo nên Công trình hoàn chỉnh theo đúng báo giá và yêu cầu của CĐT và Bên A nêu trong Hồ sơ thiết kế và các hồ sơ, tài liệu khác do Bên A cấp cho Bên B (nếu có).

Điều 4. CHẤT LƯỢNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu của Hợp đồng, yêu cầu của Hồ sơ thiết kế; tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan.

Các sản phẩm chính mà bên B cung cấp bao gồm: Cáp nhôm, tủ điện tổng, tủ điện đầu nguồn,… là hàng mới, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn của pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn của EVNHN.

Điều 5. ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

5.1. Điều kiện nghiệm thu:

a) Ban điều hành (đại diện cho Bên A) chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã được hoàn thành đáp ứng yêu cầu về chất lượng quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

b) Ban điều hành (đại diện cho Bên A) và Bên B sẽ thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công, nghiệm thu hoàn thành Công trình đưa vào sử dụng theo tính chất và đặc thù của Công trình và tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước.

5.2. Điều kiện để bàn giao Công trình:

a) Công trình được thi công, nghiệm thu hợp lệ theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

b) Đảm bảo các yêu cầu về nội dung, trình tự nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ để Công trình được sử dụng, hoạt động theo đúng các thông số trong Hồ sơ thiết kế;

d) Bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa Công trình vào sử dụng;

e) Được Bên A và Ban điều hành  chấp thuận nghiệm thu hoàn thành Công trình đưa vào sử dụng.

Điều 6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

6.1. Ngày bắt đầu: Kể từ ngày ký Hợp đồng.

6.2. Thời hạn hoàn thành Công trình: kể từ ngày ký hợp đồng đến khi Bên B hoàn thành toàn bộ công việc được giao. Thời hạn hoàn thành giai đoạn 1 trong vòng 15 ngày kể từ ngày kí hợp đồng.

6.3. Trong trường hợp tiến độ thi công bị chậm trễ hoặc có nguy cơ bị chậm trễ, Bên B phải ngay lập tức có các biện pháp hiệu quả để khắc phục chậm trễ như huy động thêm thiết bị thi công, nhân lực, vật tư và/ hoặc tăng ca, … để đảm bảo tiến độ thi công đã được phê duyệt.

6.4. Trường hợp Bên B kéo dài thời gian thi công hơn thời gian đã quy định nêu trên và trong tiến độ đã được Bên A thống nhất mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A thì coi như vi phạm tiến độ thực hiện Hợp đồng.

Điều 7. BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG

7.1. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng: Không áp dụng.

7.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng: Không áp dụng.

Điều 8. BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH

8.1. Bảo hiểm:

Bên B phải mua bảo hiểm đối với vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công; bảo hiểm đối với người lao động thi công trên Công trường; bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

8.2. Bảo hành:

a) Bên B phải thực hiện trách nhiệm bảo hành Công trình trong thời gian 12 tháng kể từ ngày các bên ký biên bản nghiệm thu hoàn thành Công trình đưa vào sử dụng.

b) Trong thời gian bảo hành, nếu sai sót, sự cố xẩy ra do lỗi của Bên B, Bên B phải tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố theo yêu cầu của Bên A bằng chi phí của mình. Trong vòng 07 ngày kể từ khi có yêu cầu sửa chữa, khắc phục sự cố của Bên A nếu Bên B không triển khai công việc theo yêu cầu, Bên A sẽ tự thực hiện hoặc thuê một đơn vị khác để khắc phục sự cố do lỗi của Bên B, chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố này được Bên A quyết định và trừ vào giá trị Hợp đồng khi thanh toán cho Bên B mà không cần sự thống nhất của Bên B.

c) Trong thời gian bảo hành, nếu phải sửa chữa, khắc phục sự cố do lỗi của Bên A khi Bên A có yêu cầu bằng văn bản, Bên B sẽ thực hiện các công việc này với chi phí của Bên A.

Điều 9. GIÁ HỢP ĐỒNG

9.1. Giá hợp đồng:

a. Giá hợp đồng: 442.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn/.)

| TT | Tên hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền (chưa VAT) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp điện nguồn thi công | Lô | 1,00 | 410.000.000 | 410.000.000 |  |
|  | Tổng |  |  |  | 410.000.000 |  |
|  | VAT 8% |  |  |  | 32.800.000 |  |
|  | Tổng giá trị |  |  |  | 442.800.000 |  |

b. Giá trị thi công trạm thu phí trên là trọn gói, hoàn thiện nhà theo bản vẽ thi công được bên A phê duyệt.

c. Giá hợp đồng nêu trên đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí có liên quan để thực hiện trọn vẹn nội dung công việc của Hợp đồng này. Bên B có trách nhiệm, nghĩa vụ nộp và/hoặc thực hiện toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí này.

9.2. Hình thức Hợp đồng:

a) Hợp đồng này là hợp đồng trọn gói.

b) Trước khi ký Hợp đồng này, Bên B đã nghiên cứu Hồ sơ thiết kế, khảo sát hiện trường Công trình; bằng năng lực và kinh nghiệm của mình đã xét tới toàn bộ các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ, giá Hợp đồng, biện pháp thi công, trách nhiệm của Bên B, các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Hợp đồng và chi phí cho các yếu tố này đã được Bên B tính đầy đủ trong giá Hợp đồng. Do vậy giá Hợp đồng này cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong Hợp đồng.

Điều 10. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

10.1. Hình thức thanh toán:

Thanh toán bằng chuyển khoản.

10.2. Phương thức thanh toán:

a) Đợt 1:

Sau khi ký Hợp đồng, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 50% giá trị Hợp đồng.

- Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán.

b) Đợt 2:

Bên A sẽ thanh toán tiếp đến 100% giá trị thực hiện sau khi ký biên bản nghiệm thu hoàn thành và bàn giao hạng mục.

- Hồ sơ thanh toán bao gồm:

- Hóa đơn GTGT

- Bảng tính giá trị thanh toán được hai bên ký xác nhận.

- Bản vẽ hoàn công.

- Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Giấy đề nghị thanh toán.

d) Thời hạn thanh toán: trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên B

10.3. Đồng tiền thanh toán:

Đồng tiền Việt Nam.

10.4. Hoá đơn:

Bên B phải xuất hoá đơn theo đúng quy định của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế và các cấp có thẩm quyền cho Bên A. Hoá đơn phát hành cho giai đoạn quyết toán, thanh lý Hợp đồng phải ghi hết toàn bộ phần giá trị chưa viết hóa đơn còn lại.

10.5. Hồ sơ thanh toán:

Khi tiến hành thanh toán giai đoạn, quyết toán, thanh lý Hợp đồng, Bên B gửi cho Bên A các tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

a) Công văn đề nghị thanh toán, trong đó ghi rõ giá trị hóa đơn đã xuất, số tiền Bên A đã thanh toán cho Bên B, số tiền Bên B còn được hưởng và tài khoản chuyển tiền;

b) Hoá đơn theo quy định tại khoản 10.4 Điều 10 của Hợp đồng này;

c) Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành;

d) Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành;

e) Chứng chỉ thanh toán.

Điều 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

11.1. Quyền của Bên A:

11.1.1. Giám sát, yêu cầu Bên B thực hiện đúng Hợp đồng đã ký kết; kiểm tra chất lượng, tiến độ thực hiện công việc của Bên B; được quyền vào các nơi trên Công trường và các nơi khai thác nguyên vật liệu tự nhiên của Bên B để kiểm tra.

11.1.2. Có quyền điều chỉnh tiến độ thi công Công trình trong Hợp đồng này theo yêu cầu của Dự án, điều chỉnh phạm vi công việc trong Hợp đồng khi Bên B không đáp ứng được yêu cầu

của Hợp đồng.

11.1.3. Nhận đủ hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan do Bên B giao theo đúng quy định của pháp luật đối với nội dung công việc trong Hợp đồng này.

11.1.4. Bên A có quyền yêu cầu Bên B điều chuyển hay thay thế bất kỳ nhân sự nào của Bên B khi xét thấy các nhân sự này không đáp ứng được yêu cầu của công việc về trình độ chuyên môn, vi phạm các điều khoản của Hợp đồng hay có thái độ bất hợp tác với Bên A trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà không cần phải chứng minh hoặc giải thích gì với Bên B.

11.1.5. Trong quá trình thi công, Bên A có quyền yêu cầu bằng văn bản và Bên B phải đáp ứng các việc sửa chữa hư hỏng, sai sót như: Đưa ra khỏi công trường bất cứ loại vật tư nào không tuân theo các yêu cầu trong Hợp đồng và thay thế bằng loại phù hợp, dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng (toàn bộ chi phí sẽ do Bên B chịu).

11.1.6. Bên A có quyền đình chỉ thi công khi phát hiện Bên B không tuân thủ Hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan; không nghiệm thu các phần việc không đảm bảo chất lượng hoặc sai quy cách, chất lượng vật liệu.... có quyền yêu cầu Bên B xuất trình nguồn gốc, chứng chỉ của Nhà sản xuất các vật tư trước khi đưa các vật tư đó vào sử dụng cho Công trình.

11.1.7. Trong trường hợp tiến độ công việc do Bên B thực hiện bị chậm trễ hoặc có nguy cơ chậm trễ so với tiến độ của Hợp đồng, trong vòng 03 ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo bằng văn bản (hoặc biên bản cuộc họp) cho Bên B về sự chậm trễ đó mà Bên B không có biện pháp khắc phục có hiệu quả hoặc cố tình không đẩy nhanh tiến độ thì Bên A có quyền đơn phương đình chỉ toàn bộ phần việc chậm trễ đó để tự thực hiện hoặc giao đơn vị khác thực hiện. Chi phí để Bên A tự thực hiện hoặc thuê đơn vị khác thực hiện cho phần việc chậm trễ nêu trên sẽ trừ vào giá trị thanh toán Hợp đồng cho Bên B mà không cần sự chấp thuận của Bên B.

11.1.8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

11.2. Nghĩa vụ của Bên A:

11.2.1. Tuân thủ pháp luật và các quy định trong khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.

11.2.2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu có liên quan (bao gồm: Hồ sơ thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật khác có liên quan), tạo điều kiện để Bên B tiến hành thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn.

11.2.3. Bàn giao mặt bằng thi công cho Bên B quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ và các thoả thuận của Hợp đồng.

11.2.4. Cử người đại diện có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng; cử cán bộ có đủ điều kiện chuyên môn và năng lực để giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của Bên B.

11.2.5. Tổ chức giám sát thi công Công trình; xác nhận, nghiệm thu từng phần và toàn bộ khối lượng, chất lượng công việc do Bên B đã thực hiện và các nội dung của hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán do Bên B lập.

11.2.6. Thanh toán cho Bên B theo Điều 10 của Hợp đồng này.

11.2.7. Bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng và hành vi vi phạm khác do mình gây ra.

11.2.8. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

12.1. Quyền của Bên B:

12.1.1. Chủ động tổ chức thực hiện các công việc được giao, đảm bảo tiến độ thực hiện theo Điều 6 của Hợp đồng này.

12.1.2. Yêu cầu Bên A cung cấp những tài liệu cần thiết có liên quan trong phạm vi cho phép của Bên A.

12.1.3.  Đề xuất với Bên A sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế thi công để bảo đảm chất lượng và hiệu quả của Công trình; được quyền đề xuất với Bên A về khối lượng phát sinh ngoài Hợp đồng.

12.1.4. Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật của Bên A.

12.1.5. Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được Bên A chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả Công trình trên cơ sở giá Hợp đồng đã ký kết.

12.1.6. Yêu cầu Bên A thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành theo đúng Hợp đồng.

12.1.7. Dừng thi công khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người và Công trình hoặc khi Bên A không thực hiện thanh toán theo đúng Điều 10 của Hợp đồng.

12.1.8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

12.2. Nghĩa vụ của Bên B:

12.2.1. Bên B phải cử người đại diện có đủ thẩm quyền tại Công trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng, bao gồm giám sát công việc, kiểm tra chất lượng, ký các biên bản nghiệm thu ... và tham gia họp giao ban thi công định kỳ do Bên A tổ chức.

12.2.2. Chịu trách nhiệm và bằng chi phí của mình để chuẩn bị, cung cấp đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về số lượng và chất lượng các trang thiết bị, vật liệu, nhân lực, máy móc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thi công (đường thi công, chỗ ở cho CBCNV, điện, nước thi công,...) và các vấn đề liên quan khác.

12.2.3. Bên B phải lập và trình Bên A thiết kế biện pháp thi công chi tiết cho từng loại hình công tác, giai đoạn thi công phù hợp với yêu cầu của Hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình và tiến độ thi công.

12.2.4. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, Bên B phải lập và gửi cho Bên A: Sơ đồ tổ chức, danh sách các bộ phận, cá nhân của Bên B chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình; Biện pháp thi công, mặt bằng tổ chức thi công; Tiến độ thi công chi tiết; Biểu đồ huy động máy, thiết bị thi công, vật liệu, nhân lực đáp ứng được yêu cầu của Bên A.

12.2.5. Bên B phải tự khai thác nguồn điện, nước và các yếu tố khác để phục vụ thi công Công trình bằng chi phí của mình. Bên B được coi là đã thoả mãn về tính đúng và đủ của điều kiện Công trường, đường vào Công trường và phải chịu trách nhiệm cũng như các khoản chi phí để có thêm điều kiện thuận lợi cần thiết phục vụ thi công Công trình.

12.2.6. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, Bên B bằng chi phí của mình tuân thủ đúng các quy định của chính quyền địa phương về: đăng ký nhân khẩu tạm trú; đăng ký sử dụng, lưu thông máy móc, thiết bị có liên quan đến việc thực hiện công việc của Hợp đồng (nếu có); các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và các quy định khác có liên quan.

12.2.7. Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hoạt động thi công xây dựng Công trình do mình đảm nhiệm trước pháp luật và trước Bên A như sau:

a) Bên B phải thực hiện đúng và đầy đủ theo Hồ sơ thiết kế do Bên A cấp; quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng; các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình có liên quan. Chất lượng các công việc do Bên B thực hiện được đảm bảo bằng các kết quả thí nghiệm, đo lường, trắc đạc; biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, …

b) Toàn bộ các vật tư chính, vật liệu do Bên B cung cấp cho Công trình đều phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn hiện hành và cấp chứng chỉ của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Bên B không được phép tự ý thay đổi và sẽ thi công theo đúng chủng loại vật liệu và quy cách kỹ thuật nêu trong Hồ sơ thiết kế và Hồ sơ đề xuất. Mọi thay đổi phải được chấp thuận của Bên A bằng văn bản;

c) Bên B phải thực hiện các thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng sản phẩm xây dựng theo quy định của Hồ sơ thiết kế do Bên A cấp và các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan bằng chi phí của mình;

d) Đối với các phần, hạng mục công trình sẽ bị che khuất đều phải được Bên A cùng Bên B nghiệm thu và hoàn công xong mới được thi công các công việc tiếp theo;

e) Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện;

d) Chịu trách nhiệm giải trình về toàn bộ hồ sơ của mình trước các cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

12.2.8. Bên B phải huy động đủ số lượng, đúng chủng loại máy, thiết bị thi công, vật liệu, nhân lực phục vụ thi công xây dựng Công trình theo biểu đồ huy động máy, thiết bị thi công, vật liệu, nhân lực đã được Bên A chấp thuận.

12.2.9. Trong suốt quá trình thi công xây dựng Công trình, Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và thực hiện bằng chi phí của mình trong việc quản lý mặt bằng Công trường. Việc quản lý mặt bằng Công trường phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Không được để xảy ra nguy hiểm về mất an toàn, hay các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất, cát ra khu vực xung quanh Công trường làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các đơn vị, nhân dân xung quanh;

b) Không để gây ra sự cố cháy nổ. Khi để xẩy ra cháy nổ phải tự chịu trách nhiệm và giải quyết bằng chi phí của mình;

## c) Trong suốt thời kỳ thi công, hoàn hiện Công trình và sửa chữa các sai sót, Bên B phải:

## c.1) Tự chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, an toàn cho tất cả mọi người, thiết bị có mặt trên Công trường; an toàn lao động, sức khoẻ, tính mạng của bên thứ ba trong quá trình thực hiện Hợp đồng;

## c.2) Đưa ra biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra, trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động cho từng loại công việc, biện pháp an toàn lao động cho các khu vực có mạng điện, nước và có xe, máy của Bên B đi qua;

## c.3) Đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động; khám sức khỏe, cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ, an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với các công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. Đối với các máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt động trên Công trường;

## c.4) Phải bố trí ít nhất 01 cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên Công trường.

d) Toàn bộ hoạt động để hoàn thành việc xây lắp và sửa sữa sai sót cho Công trình phải đảm bảo không làm hư hỏng các công trình hiện có, công trình công cộng, các công trình kế cận và không làm trở ngại, ảnh hưởng đến các hoạt động khác (như hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, giải trí,… của các tổ chức, cá nhân) trong khu vực. Mọi sự cố xảy ra Bên B đều phải tự chịu trách nhiệm và sửa chữa, khắc phục, bồi thường bằng kinh phí của mình;

f) Khi kết thúc xây dựng Công trình và trước khi bàn giao Công trình 07 ngày, Bên B phải thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có), sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của đường sá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà và công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên.

12.2.10. Ghi nhật ký thi công xây dựng công trình; lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán Hợp đồng; lập bản vẽ hoàn công, chuẩn bị tài liệu và tham gia nghiệm thu Công trình theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

12.2.11. Trước khi Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng, trách nhiệm bảo vệ và quản lý Công trình vẫn thuộc về Bên B, vì vậy mọi mất mát, hỏng hóc hay các sự cố khác xẩy ra trong quá trình này Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và giải quyết bằng chi phí của mình.

12.2.12. Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, các quyết định hay chỉ dẫn của Bên A, ngoại trừ các quyết định hay chỉ dẫn trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được.

12.2.13. Đáp ứng yêu cầu của Bên A về việc đề nghị điều chuyển hoặc thay thế bất kỳ nhân sự nào của Bên B vì lý do trình độ chuyên môn, vi phạm các điều khoản của Hợp đồng hay có thái độ bất hợp tác với Bên A trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

12.2.14. Bồi thường thiệt hại khi vi phạm Hợp đồng; sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, không bảo đảm yêu cầu theo Hồ sơ thiết kế do Bên A cấp; thi công không bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, gây ô nhiễm môi trường và hành vi vi phạm khác do mình gây ra.

12.2.15. Bên B phải thực hiện các yêu cầu về trách nhiệm trong Hợp đồng với chi phí của mình, chi phí này đã được tính trong giá Hợp đồng. Trường hợp Bên A phải thực hiện hoặc phải chi bất kỳ khoản nào liên quan đến phần việc thuộc trách nhiệm của Bên B thì Bên B phải chịu khấu trừ vào giá trị thanh toán của mình.

12.2.16. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. BẤT KHẢ KHÁNG

13.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hoả hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, ... và các thảm hoạ khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ...

13.2. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

a) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

b) Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày.

c) Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, hai bên sẽ họp bàn giải quyết và các vấn đề phát sinh ngoài quy định của Hợp đồng sẽ được lập thành phụ lục Hợp đồng, phụ lục này là một phần không tách rời của Hợp đồng.

Điều 14. SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG

14.1. Điều chỉnh giá Hợp đồng:

14.1.1. Giá Hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp Bên A điều chỉnh thiết kế và/hoặc điều chỉnh phạm vi công việc trong Hợp đồng.

14.1.2. Phương pháp điều chỉnh giá Hợp đồng:

a) Trường hợp có những hạng mục và/hoặc một số nội dung công việc nào đó trong Hợp đồng không thực hiện thì giảm trừ giá trị tương ứng của những nội dung đó theo Hợp đồng;

b) Trường hợp có khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi Hợp đồng (ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo Hồ sơ thiết kế), hai Bên sẽ phải thỏa thuận ký kết phụ lục bổ sung Hợp đồng làm cơ sở thực hiện.

14.2. Đơn giá công việc phát sinh:

14.2.1. Trường hợp khối lượng phát sinh đã có đơn giá trong Hợp đồng thì sử dụng đơn giá trong Hợp đồng để thanh toán.

14.2.2. Trường hợp khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong Hợp đồng thì Bên B phải lập, trình Bên A xem xét, chấp thuận. Đơn giá Bên A thanh toán cho Bên B là đơn giá đã được Bên A chấp thuận.

14.3. Điều chỉnh, sửa đổi các điều khoản, nội dung khác của Hợp đồng:

Các trường hợp sửa đổi các điều, khoản, nội dung khác của Hợp đồng nếu được hai bên thống nhất thì đều phải lập thành văn bản và là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

Điều 15. TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

15.1. Tạm dừng Hợp đồng:

15.1.1. Các trường hợp tạm dừng thực hiện Hợp đồng:

a) Bên B không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn và tiến độ theo Hợp đồng;

b) Các trường hợp bất khả kháng.

15.1.2. Một bên có quyền quyết định tạm dừng Hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra nhưng phải báo trước cho bên kia biết bằng văn bản ít nhất 30 ngày và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm dừng. Hai bên phải có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng các thỏa thuận trong Hợp đồng. Trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng Hợp đồng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.

15.2. Chấm dứt Hợp đồng:

15.2.1. Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A:

a) Bên B bỏ dở Công trình hoặc không có lý do chính đáng mà 07 ngày liên tục không thực hiện công việc theo Hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Bên B thường xuyên không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường theo Hợp đồng sau khi đã được Bên A nhắc nhở, yêu cầu bằng văn bản;

c) Bên B không khắc phục, sửa chữa các sai sót (do lỗi của Bên B) và/hoặc không di chuyển vật tư, sản phẩm không đảm bảo chất lượng ra khỏi Công trường quá 03 ngày kể từ ngày được Bên A yêu cầu;

d) Bên B chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc của Hợp đồng này;

e) Bên B bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, bị đình chỉ hoạt động;

f) Trường hợp do yêu cầu của cấp có thẩm quyền, yêu cầu của Dự án không cần tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

15.2.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên B: Bên A bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, bị đình chỉ hoạt động;

15.2.3. Một bên có quyền chấm dứt Hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp quy định tại các Khoản 15.2.1 và 15.2.2 Điều này. Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải do lỗi của bên kia gây ra, thì bên chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

15.2.4. Bên chấm dứt Hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết về việc chấm dứt Hợp đồng trước 03 ngày và trong đó phải nêu rõ lý do chấm dứt Hợp đồng. Nếu bên chấm dứt Hợp đồng không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

15.2.5. Khi Hợp đồng bị chấm dứt thì Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị chấm dứt, các bên thực hiện thanh lý Hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt Hợp đồng và phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.

15.2.6. Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên A sẽ không thanh toán thêm cho Bên B cho đến khi chi phí thi công, hoàn thành và sửa chữa các sai sót, hư hỏng (nếu có) và các khoản tổn thất, thiệt hại khác mà Bên A phải chịu (từ việc chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên B) đã được xác định.

15.2.7. Sau khi nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên B phải rời khỏi Công trường và chuyển các vật tư, vật liệu, tài liệu của mình cho Bên A và thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ tính mạng và tài sản hay cho sự an toàn của Công trình. Bên A được quyền sở hữu toàn bộ các vật tư, vật liệu, tài liệu này của Bên B.

15.2.8. Nếu tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng mà Bên B còn nợ Bên A bất kỳ một khoản thanh toán nào thì Bên A được quyền bán các máy và thiết bị thi công của Bên B ở tại hoặc gần Công trường để lấy lại tiền và số tiền dư ra (nếu có) sẽ được trả cho Bên B. Ngược lại, Bên B sẽ ngay lập tức sắp xếp để chuyển đi, rủi ro và chi phí cho việc này sẽ do Bên B chịu.

Điều 16. PHẠT, BỔI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

16.1. Phạt vi phạm chất lượng:

Nếu chất lượng của Công trình này có một phần hay toàn bộ không đảm bảo đúng Hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan dẫn tới gây thiệt hại cho Bên A thì Bên B phải chịu phạt tối đa bằng 10% giá trị Hợp đồng. Ngoài ra, Bên B có trách nhiệm dỡ bỏ, làm lại hoặc sửa chữa, hoàn thiện công việc bằng chính chi phí của Bên B và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A và bên thứ ba (nếu có).

16.2. Phạt do vi phạm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường:

Nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường dẫn tới gây thiệt hại cho người, tài sản thì Bên B phải chịu phạt tối đa bằng 10% giá trị Hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) nhưng không tránh khỏi việc khắc phục hậu quả bằng chính chi phí của mình.

16.3. Phạt do chậm tiến độ:

Nếu Bên B vi phạm về tiến độ thực hiện Hợp đồng (không phải do trường hợp bất khả kháng, hoặc không do lỗi của Bên A gây ra) thì cứ mỗi ngày lịch chậm trễ, Bên B phải chịu phạt 2% giá trị Hợp đồng nhưng tối đa không quá 10% giá trị Hợp đồng và phải bồi thường mọi thiệt hại cho Bên A do lỗi chậm trên của Bên B gây ra.

Trường hợp, Bên B thi công chậm quá 03 (ba) ngày mà không có phương án khắc phục, Bên A sẽ viết thông báo cho Bên B, trong vòng 02 (hai) ngày Bên B không có khắc phục thì Bên A có quyền tìm các đơn vị thay thế, đồng thời tạm dừng và đơn phương chấm dứt Hợp đồng, và Bên A có quyền khấu trừ các thiệt hại vào giá trị hoàn thành của Bên B và Bên B vẫn phải chịu trách nhiệm các khoản phạt theo quy định của Hợp đồng.

16.4. Phạt do chấm dứt Hợp đồng:

a) Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên B, trong vòng 05 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Bên B sẽ phải hoàn trả cho Bên A giá trị Bên A đã tạm ứng, thanh toán cho Bên B trừ đi giá trị khối lượng công việc Bên B đã thực hiện được nghiệm thu hợp lệ tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng, đồng thời Bên B phải chịu phạt 5% giá trị Hợp đồng.

b) Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng do lỗi của Bên A, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B giá trị tương đương với khối lượng quy định trong Hợp đồng mà Bên B đã thực hiện được nghiệm thu hợp lệ tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng (trừ giá trị Bên A đã tạm ứng, thanh toán cho Bên B).

16.5. Bồi thường trong thời hạn bảo hành:

Nếu do nguyên nhân của Bên B dẫn tới gây thiệt hại cho người và tài sản trong thời hạn bảo hành Công trình này thì Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A, bên thứ ba (nếu có) nhưng không tránh khỏi việc khắc phục hậu quả bằng chính chi phí của mình.

16.6. Mức bồi thường thiệt hại của Bên B quy định tại Điều này phải tương đương với mức tổn thất của Bên A, bên thứ ba (nếu có). Trường hợp Bên B vi phạm Hợp đồng do nguyên nhân của bên thứ ba thì Bên B vẫn phải chịu trách nhiệm vi phạm Hợp đồng trước Bên A. Tranh chấp giữa Bên B với bên thứ ba được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 17. TRANH CHẤP, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ÁP DỤNG

17.1. Tranh chấp và giải quyết các tranh chấp:

a) Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu có bất kỳ tranh chấp, vướng mắc nào nảy sinh, các Bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và được giải quyết trước tiên bằng biện pháp thương lượng trên tinh thần hợp tác. Phương thức hoà giải sẽ được ưu tiên hàng đầu. Trường hợp hai bên không thương lượng được thì vụ việc tranh chấp sẽ được đưa ra Toà  án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết theo Luật định và toàn bộ án phí sẽ do bên thua chịu trách nhiệm thanh toán.

b) Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hướng đến hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.

17.2. Luật áp dụng:

Hợp đồng này được ràng buộc, hiểu và diễn giải theo Luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

17.3. Ngôn ngữ sử dụng:

Ngôn ngữ sử dụng cho Hợp đồng là tiếng Việt.

Điều 18. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

18.1. Quyết toán Hợp đồng:

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành toàn bộ công việc quy định trong Hợp đồng này đáp ứng được điều kiện nghiệm thu, bàn giao Công trình đưa vào sử dụng như quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này và biên bản nghiệm thu hoàn thành Công trình đưa vào sử dụng được các bên liên quan ký, Bên B phải trình hồ sơ quyết toán Hợp đồng cho Bên A.

18.2. Thanh lý Hợp đồng:

Hợp đồng sẽ được thanh lý sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này, bao gồm cả việc hoàn thành nghĩa vụ bảo hành Công trình và Bên A hoàn thành nghĩa vụ đã quy định trong Hợp đồng, bao gồm cả việc Bên A đã thanh toán nốt giá trị còn lại cho Bên B (xác định theo giá trị quyết toán Hợp đồng trừ đi giá trị đã thanh toán cho Bên B) hoặc trong trường hợp Hợp đồng bị chấm dứt.

Điều 19. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

19.1. Quyền và nghĩa vụ của cả hai bên chỉ hoàn toàn được giới hạn trong nội dung của Hợp đồng.

19.2. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến Hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật.

19.3. Hai Bên cam kết thi hành đầy đủ những điều khoản trên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hợp đồng được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

19.4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bên B hoàn thành toàn bộ công việc và nghĩa vụ theo hợp đồng.

19.5. Hợp đồng này được lập thành 06 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 02 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A | ĐẠI DIỆN BÊN B |
| --- | --- |